## Slide 1
第一回レビュー
班とチーム名
Notes: 議事録担当を決めること

## Slide 2
10⽉企画レビュー (10/15) 企画、画面設計など
11⽉設計レビュー(11/16:仮) 画面、DB定義、などの詳細設計書（内側部分）コーディング
12⽉成果発表会(12/16:仮) 完動品のプレゼン、評価
スケジュール・マイルストーン 確認
Notes: スケジュール（ガントチャート）が提示できるよう準備

## Slide 3
チーム紹介・資料サイト紹介
班・サイト名 | 
開発リーダー | 加藤 涼太
サブリーダー | 石田 奨
メンバー（担当作業） | 池田 龍聖
メンバー（担当作業） | 大久保 利将
メンバー（担当作業） | 田中 唯人
メンバー（担当作業） | 橋本 拓海
GitHubURL：

## Slide 4
企画概要説明
項目 | 内容
ＥＣサイトのコンセプト | 料理が苦手な人や作る時間がない人に種類の多いカップラーメンをうる売る。
販売内容 | カップラーメンをECサイトで販売する。
ターゲットユーザー | 20代〜50代男性
ペルソナ | 名前:石田奨 年齢:20歳 職業:学生 ・一人暮らしでアルバイトしている。 ・よくECサイトを利用する。
Notes: 最終的にどんなサイトにしようと思っているのか、完成イメージが伝わるように工夫すること。
企画書も提示する

## Slide 5
設計書説明
項目 | 状況（一部作成／未着手など） | 担当（責任者）
業務フロー | 作成済み | 石田
機能一覧 | 作成済み | 池田
画面一覧 | 作成済み | 橋本
画面レイアウト | 一部作成 | 橋本
画面遷移図 | 未着手 | 大久保
DB設計書 | 未着手 | 田中、加藤
プロトタイプ | 未着手 | 未定
ソースコード | 未着手 | 未定

## Slide 6
進捗・役割分担に関する説明、相談
役割分担を難易度が高いものに人数を使っている
Notes: どういった形でチーム開発を進めているかを説明し、どんな問題点があったか、それをどう解決したかを報告し、アドバイスを求めること

## Slide 7
技術に関する説明、相談
○○○
×××
Notes: 技術的な問題点があればそれを説明・報告し、アドバイスを求めること

## Slide 8
レビュー指摘に関する説明、相談
○○○
×××
Notes: 頂いたレビュー指摘でアイデア・設計や開発の修正が要るとしたら、どのように反映しようと思うか、考えを説明し、了承を得ること